Sprint Retrospective – Sprint 3

Nombre del proyecto:  
Portal de Egresados – Seguimiento de Titulación

Fecha del retrospective:  
19 de octubre de 2025

No. de Sprint:  
3

Obstáculos presentados durante el sprint

Dificultades al sincronizar los cambios en el módulo de actualización automática de estados, especialmente en la comunicación entre el diseño y la programación.

Problemas de compatibilidad visual entre diferentes pantallas (algunos estados no se mostraban correctamente).

Retrasos en la revisión de avances por falta de disponibilidad de todos los integrantes en un mismo horario.

Actividades que ayudaron a mejorar el avance del proyecto

Diseño colaborativo de la lista de documentos, que permitió tener una interfaz clara y fácil de entender.

Buena comunicación entre Daniela y Yulisa para conectar la parte visual y lógica del sistema.

Pruebas generales coordinadas por Brayan, que ayudaron a detectar errores antes de la entrega.

Apoyo técnico de Diego en la configuración de las notificaciones automáticas, lo que agilizó la validación de estados.

Puntos de mejora para el siguiente sprint

Implementar revisiones parciales diarias para evitar retrasos por falta de coordinación.

Establecer un calendario de pruebas más estructurado antes de las validaciones finales.

Documentar mejor los flujos de actualización y validación de estados para facilitar el mantenimiento.

Mejorar la interfaz de notificaciones, añadiendo íconos o colores que representen visualmente cada estado.